ДОГОВОР НА РАЗРАБОТКУ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ № ______

г. Новосибирск                                                  «___» ________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ИксТим Про» (XTeam.Pro), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора _________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноПан» (TechnoPan), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора _________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по разработке, настройке и внедрению программного обеспечения «Система автоматизации формирования спецификаций из DWG-файлов» (далее — «ПО»), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.

1.2. Основное назначение ПО: автоматическое извлечение данных о панелях (маркировка, количество, типоразмеры) из файлов формата DWG и формирование сводной спецификации в формате Excel по шаблону Заказчика.

1.3. Подробные требования к ПО, функциональные возможности и этапы работ определены в Техническом задании (Приложение №1), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Общий срок выполнения работ по Договору составляет 5 (пять) недель с момента получения Исполнителем авансового платежа и предоставления необходимых исходных данных (примеров файлов DWG).

2.2. Работы выполняются в два этапа:

Этап 1: Анализ, разработка и настройка — 3 (три) недели.

Этап 2: Внедрение, интеграция и обучение — 2 (две) недели.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается (в связи с применением Исполнителем УСН).

3.2. Стоимость этапов:

Этап 1: 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

Этап 2: 100 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

3.3. Оплата производится в следующем порядке:

50% (175 000 рублей) — авансовый платеж в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Договора.

50% (175 000 рублей) — окончательный расчет в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по обоим этапам (или поэтапно, по согласованию Сторон).

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. По завершении каждого этапа или всех работ в целом Исполнитель передает Заказчику результат работ и Акт сдачи-приемки.

4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта обязан направить Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки работ.

4.3. В случае мотивированного отказа Стороны составляют Двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработки производятся Исполнителем за свой счет, если они вызваны несоответствием результата условиям Договора.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПОДДЕРЖКА

5.1. Гарантийный срок на разработанное ПО составляет 3 (три) месяца с момента подписания итогового Акта сдачи-приемки.

5.2. В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется безвозмездно устранять выявленные ошибки и сбои в работе ПО, возникшие не по вине Заказчика.

5.3. В гарантийную поддержку включены консультации сотрудников Заказчика по вопросам эксплуатации ПО.

5.4. По истечении гарантийного срока (с 4-го месяца) Стороны могут заключить Дополнительное соглашение на техническую поддержку стоимостью 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей в месяц.

6. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. Исключительные права на разработанное специально для Заказчика программное обеспечение (исходный код, скомпилированные модули, конфигурационные файлы) переходят к Заказчику в момент полной оплаты работ.

6.2. Исполнитель гарантирует, что при выполнении работ не нарушает интеллектуальных прав третьих лиц.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию, полученную в ходе исполнения Договора (в т.ч. структуру DWG-файлов Заказчика, коммерческие условия, базы данных).

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За нарушение сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает пени в размере 0,1% от стоимости невыполненного этапа работ за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.

8.2. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:

ООО «ИксТим Про»

Адрес: ________________________

ИНН/КПП: ______________________

Р/с: __________________________

Банк: _________________________

К/с: __________________________

БИК: __________________________

Заказчик:

ООО «ТехноПан»

Адрес: ________________________

ИНН/КПП: ______________________

Р/с: __________________________

Банк: _________________________

К/с: __________________________

БИК: __________________________

Приложение №1

к Договору № ______ от «___» ________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (Краткое)

1. Цель работ

Автоматизация процесса создания спецификаций панелей на основе чертежей раскладки (DWG) для сокращения времени обработки заказа и исключения человеческих ошибок.

2. Состав работ (Этап 1 — Разработка)

2.1. Анализ предоставленных DWG-файлов (Магазин в Чулыме, Склад готовой продукции, Цех АБК) для выявления паттернов маркировки.

2.2. Разработка алгоритмов извлечения данных:

Чтение слоев («Нумерация», «Нумерация 1000», «_СЕНДВИЧИ» и др.).

Распознавание текстовых меток (например, «п 612», «с 598»).

Распознавание геометрических размеров (DIMENSION) для файлов без явных меток.

2.3. Настройка логики подсчета количества и группировки по типоразмерам.

2.4. Генерация выходного файла Excel (.xlsx) в корпоративном стиле TechnoPan.

3. Состав работ (Этап 2 — Внедрение)

3.1. Установка ПО на компьютеры проектировщиков Заказчика.

3.2. Настройка интеграции с ODA File Converter (при необходимости).

3.3. Проведение обучения сотрудников (демонстрация, инструкции).

3.4. Тестовая эксплуатация на актуальных проектах.

4. Требования к ПО

Входные данные: файлы формата .dwg (AutoCAD).

Выходные данные: файл формата .xlsx (Excel).

Время обработки файла: не более 2 минут (целевое значение: 10–30 секунд).

Возможность настройки соответствия слоев и префиксов марок (через конфигурационный файл).

Интерфейс: Графическое окно (GUI) для выбора файла и запуска обработки.

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

От Исполнителя:                     От Заказчика:

___________________ / ___________ /     ___________________ / ___________ /

М.П.                                    М.П.